РЕШЕНИЕ

Ученого совета о выполнении работ по Постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства"

26.11.2014 г.

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Шелупанова А.А., Ученый совет отмечает следующее:

ТУСУР в течение 2010 – 2016 гг. выполнял и выполняет 7 проектов в рамках 218 Постановления Правительства РФ, информация по ним приведена в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Договор | Инициатор проекта | Объем субсидий, млн руб. | Объем софинансирования, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74/10 | ЗАО «НПФ «Микран» | 300,0 | 300,0 |
| 2 | 73/10 | ОАО «НИИПП» | 204,0 | 204,0 |
| 3 | 95/10 | НИИ ПММ ТГУ (ОАО «ИСС») | 60,9 | 60,9 |
| 4 | 96/12 | ОАО «ИСС» | 124,0 | 124,0 |
| 5 | 10/13 | ЗАО «НПФ «Микран» | 190,0 | 190,0 |
| 6 | 97/12 | «Элекард нано Девайсез» | 120 | 120 |
| 7 | 29/14 | ЗАО «ПКК Миландр» | 150 | 150 |
| ВСЕГО: | 1 148,9 | 1 148,9 |
| ИТОГО: | 2 297,7 |

Общий  объем субсидий на весь срок выполнения проектов составит 1 148,9 млн руб., объем софинансирования также 1 148,9 млн руб. (50%), а суммарный объем средств на выполнение НИОКР достигнет 2 297 млн  руб.

На 27.11.2014 г. объем субсидий составил 781,9 млн руб., а общий объем финансирования проектов – 1 563,8 млн руб.

ТУСУР в 2012-2014 гг.  принял активное участие в конкурсах II и последующих очередей по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. Для участия в конкурсах сотрудниками и научными подразделениями университета было подано 14 заявок.

В настоящее время ТУСУР является головным исполнителем следующих комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства за счет государственной поддержки развития кооперации ВУЗа и Получателя III очереди:

1. Разработка принципов построения и элементов системы автономной навигации с применением отечественной специализированной элементной базы на основе наногетероструктурной технологии для космических аппаратов всех типов орбит. Инициатор проекта – ОАО «ИСС» им. М.Ф Решетнева (договор с Минобрнауки №02. G25.31.0092, х/д ОАО «ИСС»- ТУСУР 96/12). Объем субсидий в 2014 г. составил 40 млн руб. Срок выполнения проекта 2012 – 2015 гг.

2. Исследoвaниe и pазpабoткa метoдoв дoступа к мyльтимeдийным услyгaм в сетях oбщeгo пoльзовaния Интepнeт, oснoвaнных на тeхнoлoгиях адaптивной пepeдaчи пoтoкoв данных. Инициатор проекта – ЗАО «Элекард наноДевайсез» (договор с Минобрнауки № 02.G25.31.0034, х/д «Элекард наноДевайсез» – ТУСУР № 97/12). Объем субсидий в 2014 г. составил 30 млн руб. Срок выполнения проекта 2012 – 2015 гг.

Проект IV очереди:

3. Разработка и организация высокотехнологичного производства твердотельных радаров миллиметрового диапазона с применением электронной компонентной базы собственной разработки и создание на этой основе комплексированных систем мониторинга выделенных пространственных зон. Инициатор проекта – ЗАО «НПФ «Микран» (договор с Минобрнауки № 02.G25.31.0091, х/д НПФ «Микран» – ТУСУР № 10/13). Объем субсидий в 2014 г. составил 51 млн руб. Срок выполнения проекта 2012 – 2015 гг.

Проект V очереди

4. Разработка гетерогенной автоматизированной системы мониторинга потребляемых энергоресурсов, программного обеспечения, а также разработка и реализация проектно-сметной документации на развертывание и проведение натурных испытаний системы на объектах. Инициатор проекта ЗАО «ПКК «Миландр», (Шифр "Комплексное импортозамещение-Т")», х/д 29/14. Объем субсидий в 2014 г. составил 30 млн руб. Срок выполнения проекта 2014 – 2016 гг.

За 2014 год совокупный доход университета от выполнения проектов по Постановлению Правительства РФ № 218 составил 151 млн рублей, что в объеме консолидированного бюджета составляет более 8 %.

Общее количество сотрудников, аспирантов, студентов, привлекаемых к выполнению проектов на платной основе, составило 423 человека, это более 22% от общего от количества штатных сотрудников университета.

Количество молодых ученых, студентов, аспирантов, инженерно-технических работников, участвующих в выполнении проектов – 296 человек.

Степень активности привлечения молодых сотрудников, аспирантов и студентов к участию в выполнении проектов в разрезе конкретных НИОКТР характеризуют цифры, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

|  | Распределение численности сотрудников по НИОКТР в 2014 году |
| --- | --- |
|  | х/д 96/12 | х/д 29/14 | х/д 10/13 | х/д 97/12 | Всего |
| Студенты, чел. | 19 | 22 | 32 | 12 | 85 |
| Аспиранты, чел. | 14 | 8 | 15 | 5 | 42 |
| Молодые ученые до 35лет, чел. | 15 | 15 | 25 | 7 | 62 |
| ИТР до 35 лет, чел. | 12 | 22 | 47 | 26 | 107 |
| ИТР свыше 35 лет, чел. | 31 | 10 | 43 | 43 | 127 |
| Всего, чел. | 91 | 77 | 162 | 93 | 423 |
| САМУ, % | 65,93 | 87,01 | 73,46 | 53,76 |  |
| ФОТ, всего млн руб. | 18,631 | 5,028 | 25,399 | 17,314 | 66,372 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| ФОТ САМУ, млн руб. | 10,094 | 4,359 | 22,446 | 10,872 | 17,771 |
| ФОТ САМУ, % | 54,18 | 86,68 | 88,37 | 62,79 | 71,97 |

Анализ данных таблицы 2 показывает, что фонд оплаты труда студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов (САМУ), участвующих в выполнении НИОКТР, от общего фонда оплаты труда, выплаченного по проектам, составляет более 70%. Доля заработной платы ИТР до 35 лет в общих расходах по ФОТ по договорам 29/14 и 10/13 превышает 70% рубеж, а по договорам 96/12 и 97/12 составляет только 65,93 и 53,76 процентов.

Доля заработной платы молодых ученых в общих расходах по ФОТ находится на уровне 20 - 30% по всем проектам, кроме х/д 97/12.

План работ по всем проектам в 2014 году практически выполнен.

Среди недостатков, связанных с выполнением показателей следует отметить следующее:

1. Недостаточно внимания уделяется патентованию РИД за рубежом. Так в 2014 г. подана только 1 заявка сотрудниками ЗАО «НПФ «Микран» и ТУСУРа. Предполагается получение патента КНР.

2. Слабо обобщается опыт выполнения и результаты НИОКР в монографиях и тематических сборниках, хотя исследования и их продукты вполне соответствуют мировым достижениям.

3. Разработки, получаемые по проектам, с большой задержкой трасформируются в учебные материалы, а создаваемые образцы не планируются к передаче в учебные лаборатории.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

- Признать работу по выполнению НИОКТР по Постановлению Правительства № 218 удовлетворительной.

- Повысить активность сотрудников предприятий-инициаторов и ТУСУРа по защите результатов интеллектуальной деятельности за рубежом. Руководителям (координаторам) проектов совместно с ПИО ТУСУР представить план работ в данном направлении (срок до 25.01.2015 г., ответственные по темам 10/13 – Малютин Н.Д., 97/12 – Уваров А.Ф., 29/14 – Пуговкин А.В., 96/12 – Шиняков Ю.А., от ПИО – Карнышев В.И.).

- Активизировать знакомство широкого круга преподавателей ТУСУРа с результатами НИОКТР с целью их ускоренного внедрения в учебный процесс. Учебному и научному управлениям предусмотреть серию докладов и презентаций в рамках научно-методической и научных конференций ТУСУРа. Руководителям (координаторам) проектов представить ректору план работ по внедрению в учебный процесс результатов НИОКТР, согласованный с учебным и научным управлениями (срок до 30.01.2015 г., ответственные по темам: 10/13 – Малютин Н.Д., 97/12 – Уваров А.Ф., 29/14 – Пуговкин А.В., 96/12 – Шиняков Ю.А.).

Председатель Ученого совета 					Ю.А. Шурыгин

Ученый секретарь совета						Л.С. Петрова