\ql

Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 893н "Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель проектов в области информационных технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2014 N 35117)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 21.01.2015

# Зарегистрировано в Минюсте России 9 декабря 2014 г. N 35117

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 ноября 2014 г. N 893н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области информационных технологий".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 18 ноября 2014 г. N 893н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

|  | 154 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Менеджмент проектов в области информационных технологий (ИТ) |  | 06.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Менеджмент проектов в области ИТ (планирование, организация исполнения, контроль и анализ отклонений) для эффективного достижения целей проекта в рамках утвержденных заказчиком требований, бюджета и сроков

### Группа занятий:

| 1236 | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 72.60 | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
| --- | --- |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров | 6 | Идентификация конфигурации информационной системы (ИС) в соответствии с полученным планом | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом | A/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом | A/04.6 | 6 |
|  |  |  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом | A/05.6 | 6 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах в соответствии с полученным заданием | A/06.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом | A/07.6 | 6 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с полученным заданием | A/08.6 | 6 |
|  |  |  | Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными регламентами | A/09.6 | 6 |
|  |  |  | Согласование документации в соответствии с установленными регламентами | A/10.6 | 6 |
|  |  |  | Управление распространением документации в соответствии с установленными регламентами | A/11.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль хранения документации в соответствии с установленными регламентами | A/12.6 | 6 |
|  |  |  | Сбор информации для инициации проекта в соответствии с полученным заданием | A/13.6 | 6 |
|  |  |  | Планирование проекта в соответствии с полученным заданием | A/14.6 | 6 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в соответствии с полученным планом | A/15.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с установленными регламентами | A/16.6 | 6 |
|  |  |  | Общее управление изменениями в проектах в соответствии с полученным заданием | A/17.6 | 6 |
|  |  |  | Завершение проекта в соответствии с полученным заданием | A/18.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | A/19.6 | 6 |
|  |  |  | Исполнение закупок в ИТ-проектах в соответствии с полученным заданием | A/20.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | A/21.6 | 6 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | A/22.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по выявлению требований в соответствии с полученным планом | A/23.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с полученным планом | A/24.6 | 6 |
|  |  |  | Согласование требований в соответствии с полученными планами | A/25.6 | 6 |
|  |  |  | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика | A/26.6 | 6 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с полученным заданием | A/27.6 | 6 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | A/28.6 | 6 |
|  |  |  | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с полученным заданием | A/29.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | A/30.6 | 6 |
| B | Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта | 7 | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация конфигурации ИС | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация репозитория проекта в области ИТ | B/05.7 | 7 |
|  |  |  | Управление выпуском и поставкой в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/06.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/07.7 | 7 |
|  |  |  | Анализ запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/08.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/09.7 | 7 |
|  |  |  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) | B/10.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/11.7 | 7 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/12.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/13.7 | 7 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/14.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/15.7 | 7 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/16.7 | 7 |
|  |  |  | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/17.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие запросов заказчика | B/18.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/19.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование и утверждение документации | B/20.7 | 7 |
|  |  |  | Управление распространением документации | B/21.7 | 7 |
|  |  |  | Управление хранением документации | B/22.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/23.7 | 7 |
|  |  |  | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/24.7 | 7 |
|  |  |  | Командообразование и развитие команды проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/25.7 |  |
|  |  |  | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/26.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами | B/27.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами | B/28.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в организации | B/29.7 | 7 |
|  |  |  | Сбор информации для инициации проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/30.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/31.7 | 7 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/32.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг и управление работами проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/33.7 | 7 |
|  |  |  | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/34.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение фазы жизненного цикла (ЖЦ) проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/35.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/36.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/37.7 | 7 |
|  |  |  | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/38.7 | 7 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/39.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/40.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/41.7 | 7 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/42.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/43.7 | 7 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/44.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления требованиями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/45.7 | 7 |
|  |  |  | Управление работами по выявлению требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/46.7 | 7 |
|  |  |  | Управление работами по анализу требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/47.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование и утверждение требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/48.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/49.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/50.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/51.7 | 7 |
|  |  |  | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/52.7 | 7 |
|  |  |  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/53.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/54.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/55.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/56.7 | 7 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/57.7 | 7 |
|  |  |  | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/58.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/59.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/60.7 | 7 |
|  |  |  | Анализ рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/61.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/62.7 | 7 |
| C | Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ | 8 | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/01.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС | C/02.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС | C/03.8 | 8 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/04.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ | C/05.8 | 8 |
|  |  |  | Управление выпуском и поставкой в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/06.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/07.8 | 8 |
|  |  |  | Анализ запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/08.8 | 8 |
|  |  |  | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/09.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение | C/10.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/11.8 | 8 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/12.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/13.8 | 8 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/14.8 | 8 |
|  |  |  | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/15.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/16.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/17.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/18.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение согласования документации | C/19.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением документации | C/20.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/21.8 | 8 |
|  |  |  | Привлечение (набор) персонала в проектах любого для работы уровня сложности в области ИТ | C/22.8 | 8 |
|  |  |  | Командообразование и развитие команды проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/23.8 | 8 |
|  |  |  | Управление эффективностью работы команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/24.8 | 8 |
|  |  |  | Разработка новых инструментов и методов управления проектами | C/25.8 | 8 |
|  |  |  | Повышение эффективности системы управления проектами | C/26.8 | 8 |
|  |  |  | Обучение управлению проектами | C/27.8 | 8 |
|  |  |  | Создание офиса управления проектами | C/28.8 | 8 |
|  |  |  | Развитие офиса управления проектами в организации | C/29.8 | 8 |
|  |  |  | Сбор информации для инициации проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/30.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/31.8 | 8 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/32.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг и управление работами проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/33.8 | 8 |
|  |  |  | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/34.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение фазы жизненного цикла проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/35.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/36.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/37.8 | 8 |
|  |  |  | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/38.8 | 8 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/39.8 | 8 |
|  |  |  | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/40.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/41.8 | 8 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/42.8 | 8 |
|  |  |  | Контроль качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/43.8 | 8 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/44.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления требованиями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/45.8 | 8 |
|  |  |  | Управление выявлением требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/46.8 | 8 |
|  |  |  | Управление анализом требований в проектах любого уровня сложности | C/47.8 | 8 |
|  |  |  | Согласование и утверждение требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/48.8 | 8 |
|  |  |  | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/49.8 | 8 |
|  |  |  | Обеспечение своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ | C/50.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/51.8 | 8 |
|  |  |  | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/52.8 | 8 |
|  |  |  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/53.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/54.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/55.8 | 8 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/56.8 | 8 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/57.8 | 8 |
|  |  |  | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/58.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/59.8 | 8 |
|  |  |  | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/60.8 | 8 |
|  |  |  | Анализ рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/61.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/62.8 | 8 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Помощник руководителя проектов Руководитель проектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - программы бакалавриата Повышение квалификации в области проектного менеджмента |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Рекомендуется: работа по профессиям "системный аналитик" и/или "архитектор программного обеспечения" не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1236 | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |
| ЕКС <3> | - | Инженер-программист (программист) |
| ОКСО <4> | 010400 | Информационные технологии |
|  | 010500 | Прикладная математика и информатика |
|  | 080700 | Бизнес-информатика |
|  | 080800 | Прикладная информатика |
|  | 230100 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 230200 | Информационные системы |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация конфигурации ИС в соответствии с полученным планом | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Присвоение версии базовым элементам конфигурации ИС |
|  | Установление базовых версий конфигурации ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
|  | Анализировать входные данные |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение истории изменения базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС |
|  | Предоставление отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС |
|  | Предоставление отчетности о записях конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
|  | Анализировать входные данные |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный физический аудит конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
|  | Производить аудит конфигураций ИС |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы физического аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы функционального аудита конфигурации ИС |
|  | Ключевые возможности ИС |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание репозитория проекта для хранения базовых элементов конфигурации |
| --- | --- |
|  | Определение прав доступа к репозиторию проекта |
| Необходимые умения | Устанавливать права доступа на файлы и папки |
| Необходимые знания | Основы системного администрирования |
|  | Системы контроля версий |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС |
| --- | --- |
|  | Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Основы управления изменениями |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах в соответствии с полученным заданием | Код | A/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка договоров в проектах в соответствии с типовой формой |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров внутри организации |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Возможности ИС, предметная область автоматизации |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом | Код | A/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный контроль исполнения договорных обязательств по срокам поставок и платежей |
| --- | --- |
|  | Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров |
| Необходимые умения | Составлять отчетность |
|  | Анализировать входные данные |
| Необходимые знания | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с полученным заданием | Код | A/08.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка дополнительных соглашений к договорам в соответствии с полученным заданием |
| --- | --- |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными регламентами | Код | A/09.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием запросов заказчика по различным каналам связи |
| --- | --- |
|  | Регистрация запросов заказчика в учетной системе |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Осуществление коммуникаций |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Согласование документации в соответствии с установленными регламентами | Код | A/10.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рабочие согласования документации |
| --- | --- |
|  | Формальные согласования документации |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |
|  | Основы управления качеством |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Управление распространением документации в соответствии с установленными регламентами | Код | A/11.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение использования актуальных версий документов |
| --- | --- |
|  | Обеспечение заинтересованных сторон проекта необходимыми документами |
|  | Оповещение о выпуске новых и обновлении существующих документов |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы управления качеством |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Контроль хранения документации в соответствии с установленными регламентами | Код | A/12.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль правильности расположения в репозитории проекта, именования и версионирования документов |
| --- | --- |
|  | Обеспечение резервного копирования документации |
|  | Обеспечение архивирования документации |
| Необходимые умения | Использовать систему контроля версий |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.13. Трудовая функция

| Наименование | Сбор информации для инициации проекта в соответствии с полученным заданием | Код | A/13.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор необходимой информации для инициации проекта |
| --- | --- |
|  | Подготовка текста устава проекта |
|  | Подготовка предварительной версии расписания проекта |
|  | Подготовка предварительной версии бюджета проекта |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить интервью |
|  | Разрабатывать документы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.14. Трудовая функция

| Наименование | Планирование проекта в соответствии с полученным заданием | Код | A/14.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка текста плана управления проектом и частных планов в его составе (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |
| --- | --- |
|  | Разработка иерархической структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с полученным заданием |
|  | Разработка расписания проекта в соответствии с полученным заданием |
|  | Разработка сметы расходов проекта в соответствии с полученным заданием |
|  | Разработка плана финансирования проекта в соответствии с полученным заданием |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить интервью |
|  | Разрабатывать документы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.15. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в соответствии с полученным планом | Код | A/15.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с полученными планами проекта |
| --- | --- |
|  | Получение и управление необходимыми ресурсами для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |
|  | Получение отчетности об исполнении от членов команды проекта по факту выполнения работ |
|  | Подтверждение выполнения работ |
|  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Распределять работы и контролировать их выполнение |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе выполнять корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.16. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с установленными регламентами | Код | A/16.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение фактического исполнения проекта с планами работ по проекту |
| --- | --- |
|  | Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |
|  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение |
|  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту |
|  | Инициация запросов на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать плановую документацию |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.17. Трудовая функция

| Наименование | Общее управление изменениями в проектах в соответствии с полученным заданием | Код | A/17.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассмотрение и оценка инициированных запросов на изменение |
| --- | --- |
|  | Организация одобрения запросов на изменение |
|  | Обновление статусов запросов на изменение в учетной системе |
|  | Обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение |
|  | Организация совещания по управлению изменениями |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать плановую документацию |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникации |
|  | Управление изменениями в проекте |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.18. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в соответствии с полученным заданием | Код | A/18.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Передача результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации |
| --- | --- |
|  | Архивирование данных проекта |
|  | Разработка отчета о проекте и обновление базы знаний организации |
|  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте опыта |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
|  | Подготавливать отчетность |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.19. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | Код | A/19.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассылка запросов на предложение поставки |
| --- | --- |
|  | Сбор предложений поставщиков |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.20. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в ИТ-проектах в соответствии с полученным заданием | Код | A/20.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг |
| --- | --- |
|  | Управление несоответствующей продукцией в соответствии с полученным заданием |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.21. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | Код | A/21.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение аудита качества |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.22. Трудовая функция

| Наименование | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | Код | A/22.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация проведения приемо-сдаточных испытаний |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.23. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по выявлению требований в соответствии с полученным планом | Код | A/23.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения работ по выявлению требований и сбор данных в соответствии с утвержденным планом |
| --- | --- |
|  | Контроль документирования работ по выявлению требований и документирование собранных данных в соответствии с утвержденным планом |
| Необходимые умения | Проводить интервью |
|  | Выполнять анкетирование |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Контролировать исполнение поручений |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выявления требований |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.24. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с полученным планом | Код | A/24.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения работ по анализу требований и анализ требований в соответствии с утвержденным планом |
| --- | --- |
|  | Контроль и специфицирование (документирование) требований в соответствии с утвержденным планом |
|  | Организация и контроль проверки (верификации) требований в соответствии с установленными регламентами |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Контролировать выданные поручения |
| Необходимые знания | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.25. Трудовая функция

| Наименование | Согласование требований в соответствии с полученными планами | Код | A/25.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование требований с заинтересованными лицами |
| --- | --- |
|  | Запрос дополнительной информации по требованиям |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.26. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика | Код | A/26.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, внутри организации |
| --- | --- |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении |
| Необходимые умения | Разрабатывать договоры на основе типовой формы |
|  | Анализировать входные данные |
|  | Контролировать выданные поручения |
| Необходимые знания | Основы юридических взаимоотношений между контрагентами |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.27. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с полученным заданием | Код | A/27.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ заинтересованных сторон проекта в соответствии с полученным заданием |
| --- | --- |
|  | Создание реестра заинтересованных сторон проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать документы |
| Необходимые знания | Управление коммуникациями в проекте |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.28. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | Код | A/28.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Извещение заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта |
|  | Получение обратной связи от заинтересованных лиц проекта |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.29. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с полученным заданием | Код | A/29.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка реестра рисков в соответствии с установленными регламентами |
| --- | --- |
|  | Согласование реестра рисков с заинтересованными сторонами проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.30. Трудовая функция

| Наименование | Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным заданием | Код | A/30.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Качественный анализ рисков в проектах в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Планирование работы с рисками в соответствии с полученным заданием |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Руководитель проектов Ведущий руководитель проектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура Повышение квалификации в области проектного менеджмента |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Рекомендуется: работа по профессиям "системный аналитик" и/или "архитектор программного обеспечения", работа руководителем проектов в области ИТ предыдущего уровня квалификации в течение двух лет |
| Особые условия допуска к работе | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1236 | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |
| ОКСО | 010400 | Информационные технологии |
|  | 010500 | Прикладная математика и информатика |
|  | 080700 | Бизнес-информатика |
|  | 080800 | Прикладная информатика |
|  | 230100 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 230200 | Информационные системы |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана конфигурационного управления |
| --- | --- |
|  | Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации |
|  | Разработка правил использования репозитория проекта |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация конфигурации ИС | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Присвоение версий базовым элементам конфигурации ИС |
|  | Установление базовых версий конфигурации ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение истории изменений базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС |
|  | Представление отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС |
|  | Представление отчетности о записях конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный физический аудит конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |
|  | Формальный квалификационный аудит конфигурации ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
|  | Выполнять аудит конфигураций ИС |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы физического аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы функционального аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы квалификационного аудита конфигурации ИС |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация репозитория проекта в области ИТ | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание репозитория проекта для хранения базовых элементов конфигурации |
| --- | --- |
|  | Определение прав доступа к репозиторию проекта |
| Необходимые умения | Устанавливать права доступа на файлы и папки |
| Необходимые знания | Основы системного администрирования |
|  | Система контроля версий |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление выпуском и поставкой в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Управление выпуском релизов ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
|  | Планировать работы в проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления изменениями |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления изменениями с заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение плана управления изменениями |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы управления изменениями в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Анализ запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение необходимых изменений в ИС для реализации запроса на изменение |
| --- | --- |
|  | Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет) |
|  | Анализ методом "что если" различных вариантов реализации запрашиваемых изменений |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Управление изменениями в проекте |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.9. Трудовая функция

| Наименование | Согласование запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/09.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Предоставление результатов анализа влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта заинтересованным сторонам проекта |
| --- | --- |
|  | Согласование необходимости внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и спонсором проекта |
| Необходимые умения | Делать презентации |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление изменениями в проекте |
|  | Методы разрешения конфликтов |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.10. Трудовая функция

| Наименование | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) | Код | B/10.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС |
| --- | --- |
|  | Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Основы управления изменениями в проекте |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.11. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/11.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить |
| --- | --- |
|  | Разработка графика заключения договоров |
|  | Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.12. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/12.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка договоров с контрагентами |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров внутри организации |
|  | Согласование договоров с контрагентами |
|  | Организация подписания договоров |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.13. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/13.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей |
| --- | --- |
|  | Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров |
|  | Решение спорных вопросов по договорам |
|  | Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров |
| Необходимые умения | Подготавливать отчетность |
|  | Работать с рисками в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление рисками в проектах |
|  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.14. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/14.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение переговоров об изменении условий договоров |
| --- | --- |
|  | Подготовка дополнительных соглашений к договорам |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам с контрагентами |
|  | Организация подписания дополнительных соглашений к договорам |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.15. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/15.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Аудит выполненных договоров |
| --- | --- |
|  | Проведение переговоров об урегулировании проблем |
|  | Получение подтверждения о выполнении обязательств по договору |
|  | Организация подписания актов выполненных работ |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить аудит проектов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения аудитов в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Методы разрешения конфликтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.16. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/16.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия принятым планам и регламентам процесса проверки реализации запросов на изменение |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникации |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.17. Трудовая функция

| Наименование | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/17.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение типа запроса заказчика |
| --- | --- |
|  | Запрос дополнительной информации по соответствующим каналам связи |
|  | Назначение ответственных за работу с запросами заказчика |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Возможности ИС |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.18. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие запросов заказчика | Код | B/18.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подтверждение факта выполнения работ по запросу заказчика |
| --- | --- |
|  | Присвоение запросу заказчика статус "выполнен" в учетной системе |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Работать с системой контроля версий |
| Необходимые знания | Управление изменениями в проектах |
|  | Основы управления качеством в проектах |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.19. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/19.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления документацией |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления документацией с заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение плана управления документацией |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Конфигурационное управление |
|  | Управление качеством в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.20. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение документации | Код | B/20.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рабочие согласования документации |
| --- | --- |
|  | Формальные согласования документации |
|  | Утверждение документации в команде проекта |
|  | Утверждение документации у заказчика |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы управления качеством |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.21. Трудовая функция

| Наименование | Управление распространением документации | Код | B/21.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение использования актуальных версий документов |
| --- | --- |
|  | Обеспечение заинтересованных сторон проекта необходимыми документами |
|  | Оповещение о выпуске новых и обновлении существующих документов |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы управления качеством |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.22. Трудовая функция

| Наименование | Управление хранением документации | Код | B/22.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль правильности расположения документации в репозитории проекта, именования и версионирования документов |
| --- | --- |
|  | Обеспечение резервного копирования документации |
|  | Обеспечение архивирования документации |
| Необходимые умения | Использовать систему контроля версий |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления в проектах |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.23. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/23.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности проекта в персонале с учетом квалификационных требований |
| --- | --- |
|  | Разработка плана набора персонала в проект |
|  | Разработка плана развития персонала в проекте |
|  | Разработка системы мотивации персонала в проекте |
|  | Согласование планов по управлению персоналом с заинтересованными лицами проекта |
|  | Разработка плана прекращения работы персонала в проекте |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление персоналом в проектах |
|  | Мотивация персонала |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.24. Трудовая функция

| Наименование | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/24.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении проекта ресурсами |
| --- | --- |
|  | Привлечение при необходимости альтернативных аналогичных ресурсов, работников с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальных команд |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление персоналом в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.25. Трудовая функция

| Наименование | Командообразование и развитие команды проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/25.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение обучения команды проекта |
| --- | --- |
|  | Формирование эффективных коммуникаций в работе команды проекта |
|  | Определение принципов работы в команде проекта и обеспечение следования им |
|  | Обеспечение размещения членов команды проекта в одном помещении |
|  | Обеспечение публичного признания достижений членов команды проекта |
|  | Урегулирование конфликтов в команде проекта |
| Необходимые умения | Проявлять лидерские качества |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Методы мотивации и демотивации |
|  | Групповая динамика в команде проекта |
|  | Методы формирования проектных команд |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.26. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/26.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка эффективности работы команды проекта |
| --- | --- |
|  | Корректировка планов управления персоналом в проекте |
|  | Оценка эффективности мероприятий по развитию и управлению командой проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Управление персоналом в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.27. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами | Код | B/27.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка предложений по улучшению методики управления проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |
| --- | --- |
|  | Разработка предложений по улучшению шаблонов выходных документов об управлении проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |
|  | Разработка предложений по улучшению типовых жизненных циклов проектов создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |
|  | Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах: управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством |
| Необходимые умения | Разрабатывать регламентные документы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.28. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами | Код | B/28.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий на основании опыта, полученного при выполнении проектов |
| --- | --- |
|  | Предложение действий по улучшению системы управления проектами в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Все дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.29. Трудовая функция

| Наименование | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в организации | Код | B/29.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления организацией |
| --- | --- |
|  | Предложение действий по улучшению системы управления организацией в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.30. Трудовая функция

| Наименование | Сбор информации для инициации проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/30.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор необходимой информации для инициации проекта |
| --- | --- |
|  | Разработка устава проекта |
|  | Согласование устава проекта со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение устава проекта |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта |
|  | Подготовка приказов об открытии проекта и формировании рабочих групп проекта |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить интервью |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Планировать работы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.31. Трудовая функция

| Наименование | Планирование в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/31.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления проектом и частных планов (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |
| --- | --- |
|  | Разработка ИСР (иерархическая структура работ) проекта |
|  | Разработка расписания проекта |
|  | Разработка сметы расходов проекта |
|  | Разработка плана финансирования проекта |
|  | Разработка плана доходов организации, связанных с выполнением проекта |
|  | Организация разработки и разработка начального перечня рисков проекта |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить интервью |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Планировать работы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.32. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/32.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией |
| --- | --- |
|  | Получение необходимых ресурсов и управление ими для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |
|  | Получение отчетности об исполнении от членов команды проекта но факту выполнения работ |
|  | Подтверждение выполненных работ |
|  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Управлять работами в проекте |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.33. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работами проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/33.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение фактического исполнения проекта с планом управления проектом и частными планами (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |
| --- | --- |
|  | Оценка исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту: |
|  | - ИСР проекта |
|  | - расписания проекта |
|  | - бюджета расходов проекта |
|  | - плана финансирования проекта |
|  | - плана доходов организации, связанных с выполнением проекта |
|  | Прогноз хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического исполнения работ |
|  | Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |
|  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение |
|  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту |
|  | Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Строить прогнозы |
|  | Разрабатывать плановую документацию |
|  | Отслеживать риски |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.34. Трудовая функция

| Наименование | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/34.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение |
| --- | --- |
|  | Организация одобрения запросов на изменение |
|  | Обеспечение обновления статусов запросов на изменение в учетной системе |
|  | Обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение |
|  | Организация и проведение совещаний по управлению изменениями |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать плановую документацию |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Управление изменениями в проекте |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.35. Трудовая функция

| Наименование | Завершение фазы жизненного цикла (ЖЦ) проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/35.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка достижения целей фазы ЖЦ проекта |
| --- | --- |
|  | Организация формальной передачи результатов работ по фазе на следующую фазу ЖЦ проекта |
|  | Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочному завершению проекта на основе анализа результатов работы по фазе |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.36. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/36.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации |
| --- | --- |
|  | Получение формального подтверждения о достижении целей проекта и получении результатов проекта заказчиком |
|  | Организация архивирования данных проекта |
|  | Разработка отчета о проекте и обновление базы знаний организации |
|  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте опыта |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
|  | Составлять отчетность |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.37. Трудовая функция

| Наименование | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/37.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности в закупках |
| --- | --- |
|  | Принятие решения "производить или покупать" |
|  | Разработка описания продукта для поставщиков |
|  | Разработка критериев выбора поставщиков |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Анализировать исходные данные |
|  | Разрабатывать тендерную документацию |
| Необходимые знания | Управление закупками в проектах |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.38. Трудовая функция

| Наименование | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/38.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассылка запросов на предложение поставки |
| --- | --- |
|  | Сбор предложений от поставщиков |
|  | Отбор поставщиков |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации |
|  | Анализировать входные данные |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Управление закупками в проектах |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.39. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/39.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг |
| --- | --- |
|  | Управление несоответствующей продукцией |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.40. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/40.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Урегулирование проблем, претензий и разногласий относительно закупленной продукции путем переговоров |
| --- | --- |
|  | Подтверждение (валидация) закупленной продукции или услуг |
|  | Управление продукцией, не прошедшей подтверждение (валидацию) |
| Необходимые умения | Проводить приемо-сдаточные испытания |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.41. Трудовая функция

| Наименование | Планирование качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/41.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проекте |
| --- | --- |
|  | Разработка планов по управлению качеством |
|  | Согласование планов управления качеством с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение планов управления качеством |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.42. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/42.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение аудитов качества |
| --- | --- |
|  | Анализ исполнения процессов проекта |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Проводить аудит качества в проектах |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.43. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/43.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подтверждение уровня качества исполнения процессов |
| --- | --- |
|  | Подтверждение уровня качества внесенных изменений |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Конфигурационное управление |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.44. Трудовая функция

| Наименование | Приемо-сдаточные испытания (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/44.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация приемо-сдаточных испытаний |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний |
| Необходимые умения | Производить приемо-сдаточные испытания |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.45. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления требованиями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/45.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления требованиями |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления требованиями с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение плана управления требованиями |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление требованиями в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.46. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по выявлению требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/46.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация сбора данных |
| --- | --- |
|  | Сбор данных |
|  | Управление сбором данных |
|  | Организация документирования собранных данных |
|  | Документирование собранных данных |
|  | Управление документированием собранных данных |
| Необходимые умения | Проводить интервью |
|  | Проводить анкетирование |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Управлять работами проекта |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выявления требований |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.47. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по анализу требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/47.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация, выполнение работ и управление анализом требований |
| --- | --- |
|  | Организация, выполнение работ и управление специфицированием (документированием) требований |
|  | Организация и управление проверкой (верификацией) требований |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Управлять работами в проекте |
| Необходимые знания | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.48. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/48.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация согласования и согласование требований с заинтересованными лицами |
| --- | --- |
|  | Организация запроса и запрос дополнительной информации по требованиям |
|  | Утверждение требований |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.49. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/49.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка договоров о неразглашении |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров о неразглашении |
|  | Организация подписания договоров о неразглашении |
|  | Организация мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении |
| Необходимые умения | Разрабатывать договоры |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.50. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/50.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и согласование финансирования проекта с заказчиком |
| --- | --- |
|  | Отслеживание своевременного поступления денежных средств |
| Необходимые умения | Планировать движение денежных средств |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.51. Трудовая функция

| Наименование | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/51.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование требований к субподрядчикам |
| --- | --- |
|  | Разработка требований к выполняемым работам |
|  | Ведение предварительных переговоров |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Разрабатывать тендерную документацию |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление субподрядом в проектах |
|  | Управление закупками в проектах |
|  | Управление персоналом в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.52. Трудовая функция

| Наименование | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/52.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Квалификационный отбор субподрядчиков |
| --- | --- |
|  | Оценивание персонала субподрядчика |
|  | Ведение переговоров и организация заключения договоров субподряда |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Анализировать исходные данные |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление субподрядом в проектах |
|  | Управление закупками в проектах |
|  | Управление персоналом в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.53. Трудовая функция

| Наименование | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/53.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и согласование планов субподрядных работ |
| --- | --- |
|  | Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Контролировать выполнение работ |
|  | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление субподрядом в проектах |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.54. Трудовая функция

| Наименование | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/54.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Производить приемо-сдаточные испытания |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.55. Трудовая функция

| Наименование | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/55.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления коммуникациями в проекте |
| --- | --- |
|  | Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проекте |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Управление коммуникациями в проекте |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.56. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/56.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение анализа заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Создание реестра заинтересованных сторон проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать документы |
| Необходимые знания | Управление коммуникациями в проекте |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.57. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/57.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Извещение заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта |
|  | Представление проекта заинтересованным лицам проекта |
| Необходимые умения | Подготавливать и представлять отчетность по проекту |
|  | Проводить презентации |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.58. Трудовая функция

| Наименование | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/58.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить презентации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.59. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/59.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления рисками |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение плана управления рисками |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.60. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/60.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка реестра рисков |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за риски |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.61. Трудовая функция

| Наименование | Анализ рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/61.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение качественного анализа рисков |
| --- | --- |
|  | Планирование работы с рисками |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Управление дисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.62. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/62.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ эффективности работы с рисками |
| --- | --- |
|  | Анализ тенденций и переоценка рисков |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Выполнять прогнозирование |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ | Код | C | Уровень квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Руководитель проектов и программ проектов Руководитель комплексных проектов Ведущий руководитель проектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура Повышение квалификации в области проектного менеджмента Повышение квалификации в области общего менеджмента, управления финансами, управления персоналом |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Рекомендуется: работа по профессиям "системный аналитик" и/или "архитектор программного обеспечения" Обязательно: работа руководителем проектов в области ИТ предыдущих уровней квалификации не менее трех лет |
| Особые условия допуска к работе | Опыт работы руководителем проектов не менее пяти лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1236 | Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения |
| ОКСО | 010400 | Информационные технологии |
|  | 010500 | Прикладная математика и информатика |
|  | 080700 | Бизнес-информатика |
|  | 080800 | Прикладная информатика |
|  | 230100 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 230200 | Информационные системы |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана конфигурационного управления |
| --- | --- |
|  | Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации |
|  | Разработка правил использования репозитория проекта |
|  | Разработка плана резервирования и архивирования репозитория проекта |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Основы системного администрирования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС | Код | C/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса идентификации конфигурации принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС | Код | C/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса отчетности по статусу конфигурации принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Формальный квалификационный аудит конфигурации ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
|  | Проводить аудит конфигурации ИС |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы проведения функционального аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы проведения квалификационного аудита конфигурации ИС |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ | Код | C/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса организации репозитория проекта принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Определение прав доступа к репозиторию проекта |
|  | Назначение и распределение ресурсов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление выпуском и поставкой в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/06.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Управление выпуском релизов ИС |
|  | Планирование работ в проекте в области ИТ |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/07.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления изменениями |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления изменениями с заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение плана управления изменениями |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление изменениями в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Анализ запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/08.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет) |
| --- | --- |
|  | Анализ методом "что если" различных вариантов реализации запрашиваемых изменений |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
| Необходимые знания | Ключевые возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Управление изменениями в проекте |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.9. Трудовая функция

| Наименование | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/09.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Предоставление анализа влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта заинтересованным сторонам проекта |
| --- | --- |
|  | Согласование необходимости внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и спонсором проекта |
| Необходимые умения | Проводить презентации |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление изменениями в проекте |
|  | Методы разрешения конфликтов |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.10. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение | Код | C/10.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов на изменение принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Управление изменениями в проекте |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.11. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/11.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить |
| --- | --- |
|  | Разработка графика заключения договоров |
|  | Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.12. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/12.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование договоров внутри организации |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров с контрагентами |
|  | Организация подписания договоров |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.13. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/13.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей |
| --- | --- |
|  | Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров |
|  | Решение спорных вопросов по договорам |
|  | Подготовка отчетов о статусе исполнения договоров |
| Необходимые умения | Составлять отчетность |
|  | Работать с рисками в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление рисками в проектах |
|  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Методы разрешения конфликтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.14. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/14.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение переговоров об изменении условий договоров |
| --- | --- |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам с контрагентами |
|  | Организация подписания дополнительных соглашений к договорам |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.15. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/15.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Аудит выполненных договоров |
| --- | --- |
|  | Ведение переговоров об урегулировании проблем |
|  | Получение подтверждений о выполнении обязательств по договору |
|  | Предоставление актов о выполнении работ и организация их подписания |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Производить аудит проекта |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения аудитов в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Методы разрешения конфликтов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.16. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/16.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов на изменение принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.17. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/17.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса обработки запросов заказчика принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за работу с запросами заказчика |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Планировать работы в проекте |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.18. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/18.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления документацией |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления документацией с заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение плана управления документацией |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Конфигурационное управление |
|  | Управление качеством в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.19. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение согласования документации | Код | C/19.9 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса согласования и утверждения документации принятым планам и регламентам |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за согласование и утверждение документов |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |
|  | Управление качеством |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.20. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением документации | Код | C/20.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия принятым планам и регламентам процесса согласования и утверждения документации |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за управление документацией |
|  | Контроль исполнения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Конфигурационное управление в проектах |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.21. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/21.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности проекта в персонале с учетом квалификационных требований |
| --- | --- |
|  | Разработка плана набора персонала в проект |
|  | Разработка плана развития персонала в проекте |
|  | Разработка плана прекращения работы персонала в проекте |
|  | Разработка системы мотивации персонала в проекте |
|  | Согласование планов управления персоналом с заинтересованными лицами проекта |
|  | Утверждение планов управления персоналом |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление персоналом в проектах |
|  | Мотивация персонала |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.22. Трудовая функция

| Наименование | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/22.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении проекта ресурсами |
| --- | --- |
|  | Привлечение при необходимости альтернативных аналогичных ресурсов, работников с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальных команд |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление персоналом в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.23. Трудовая функция

| Наименование | Командообразование и развитие команды проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/23.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение обучения команды проекта |
| --- | --- |
|  | Формирование эффективных коммуникаций в работе команды проекта |
|  | Определение принципов работы в команде проекта и обеспечение следования им |
|  | Обеспечение размещения членов команды проекта в одном помещении |
|  | Обеспечение публичного признания достижений членов команды проекта |
|  | Урегулирование конфликтов в команде проекта |
| Необходимые умения | Проявлять лидерские качества |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Методы мотивации и демотивации |
|  | Групповая динамика в команде проекта |
|  | Методы формирования проектных команд |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.24. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью работы команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/24.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка эффективности работы команды проекта |
| --- | --- |
|  | Корректировка планов управления персоналом в проекте |
|  | Оценка эффективности мероприятий по развитию и управлению командой проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Управление персоналом в проекте |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.25. Трудовая функция

| Наименование | Разработка новых инструментов и методов управления проектами | Код | C/25.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка или улучшение руководства по управлению проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |
| --- | --- |
|  | Разработка или улучшение шаблонов выходных документов по управлению проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |
|  | Разработка или улучшение типовых ЖЦ проектов создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС |
|  | Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах: управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.26. Трудовая функция

| Наименование | Повышение эффективности системы управления проектами | Код | C/26.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий на основании опыта, полученного при выполнении проектов |
| --- | --- |
|  | Рекомендация действий по улучшению системы управления проектами в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
|  | Организация и выполнение запланированных мероприятий в рамках корректирующих и предупреждающих действий |
| Необходимые умения | Планировать работы |
|  | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Контролировать выполнение выданных поручений |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.27. Трудовая функция

| Наименование | Обучение управлению проектами | Код | C/27.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка курсов и программ обучения управлению проектами в организации |
| --- | --- |
|  | Преподавание учебных дисциплин в рамках направления управления проектами |
| Необходимые умения | Разрабатывать программы и курсы обучения |
|  | Проводить курсы обучения и тренинги |
| Необходимые знания | Основные методики разработки курсов обучения |
|  | Основные методики проведение курсов обучения и тренингов |
|  | Все дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.28. Трудовая функция

| Наименование | Создание офиса управления проектами | Код | C/28.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление проектом создания офиса управления проектами в организации |
| --- | --- |
|  | Разработка регламентной документации и шаблонов документов офиса управления проектами |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Разрабатывать регламентную документацию |
|  | Контролировать выполнение выданных поручений |
| Необходимые знания | Все дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация подразделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

#### 3.2.29. Трудовая функция

| Наименование | Развитие офиса управления проектами в организации | Код | C/29.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления организацией |
| --- | --- |
|  | Разработка предложений по улучшению системы управления организацией в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.30. Трудовая функция

| Наименование | Сбор информации для инициации проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/30.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор необходимой информации для инициации проекта |
| --- | --- |
|  | Разработка устава проекта |
|  | Согласование устава проекта со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение устава проекта |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта |
|  | Подготовка приказов об открытии проекта и формировании рабочих групп проекта |
|  | Осуществление экспертной поддержки инициации проекта |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить интервью |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Планировать работы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.31. Трудовая функция

| Наименование | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/31.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка плана управления проектом и частных планов (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |
| --- | --- |
|  | Организация разработки и разработка иерархической структуры работ (ИСР) проекта |
|  | Организация разработки и разработка расписания проекта |
|  | Организация разработки и разработка сметы расходов проекта |
|  | Организация разработки и разработка плана финансирования проекта |
|  | Разработка плана доходов организации, связанных с выполнением проекта |
|  | Организация разработки и разработка начального перечня рисков проекта |
|  | Осуществление экспертной поддержки планирования проекта |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить интервью |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Планировать работы |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.32. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/32.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией |
| --- | --- |
|  | Получение необходимых ресурсов и управление ими для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |
|  | Получение отчетности от членов команды проекта по факту выполнения работ |
|  | Подтверждение выполненных работ |
|  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий |
|  | Осуществление экспертной поддержки по организации исполнения работ проекта |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Управлять работами в проекте |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.33. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работами проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/33.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение фактического исполнения проекта с планами работ по проекту |
| --- | --- |
|  | Осуществление оценки исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту: |
|  | - ИСР проекта |
|  | - расписания проекта |
|  | - бюджета расходов проекта |
|  | - плана финансирования проекта |
|  | - плана по доходам организации, связанным с выполнением проекта |
|  | Прогнозирование хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического выполнения работ |
|  | Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |
|  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение |
|  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту |
|  | Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны |
|  | Инициирование запроса на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |
|  | Осуществление экспертной поддержки мониторинга и управления работами проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Составлять прогнозы |
|  | Разрабатывать плановую документацию |
|  | Отслеживать риски |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.34. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/34.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение |
| --- | --- |
|  | Организация одобрения запросов на изменение |
|  | Обеспечение обновления статусов запросов на изменение в учетной системе |
|  | Организация обновления и обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение |
|  | Организация и проведение совещания по управлению изменениями |
|  | Осуществление экспертной поддержки общего управления изменениями |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать плановую документацию |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Управление изменениями в проекте |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.35. Трудовая функция

| Наименование | Завершение фазы ЖЦ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/35.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка достижения целей фазы ЖЦ проекта |
| --- | --- |
|  | Организация формальной передачи результатов работ по фазе на следующую фазу ЖЦ проекта |
|  | Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочном завершении проекта на основе анализа результатов работы по фазе |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.36. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/36.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации |
| --- | --- |
|  | Получение формального подтверждения о достижении целей проекта и передаче результатов проекта заказчику |
|  | Организация архивирования данных проекта |
|  | Разработка отчета по проекту и обновление базы знаний организацией |
|  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте опыта |
|  | Осуществление экспертной поддержки завершения проекта |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные |
|  | Подготавливать отчетность |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.37. Трудовая функция

| Наименование | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/37.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности в закупках |
| --- | --- |
|  | Принятие решения "производить или покупать" |
|  | Разработка описания продукта для поставщиков |
|  | Разработка критериев выбора поставщиков |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Анализировать исходные данные |
|  | Разрабатывать тендерную документацию |
| Необходимые знания | Управление закупками в проектах |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.38. Трудовая функция

| Наименование | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/38.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рассылки запросов на предложение поставки |
| --- | --- |
|  | Организация сбора предложений поставщиков |
|  | Отбор поставщиков |
|  | Осуществление экспертной поддержки выбора поставщиков |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации |
|  | Анализировать входные данные |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Управление закупками в проектах |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.39. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/39.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация контроля уровня качества поставленной продукции или услуг |
| --- | --- |
|  | Управление несоответствующей продукцией |
|  | Осуществление экспертной поддержки исполнения закупок |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.40. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/40.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и осуществление подтверждения (валидации) закупленной продукции или услуг |
| --- | --- |
|  | Осуществление экспертной поддержки закрытия закупок |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Производить приемо-сдаточные испытания |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.41. Трудовая функция

| Наименование | Планирование качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/41.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация определения и определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проекте |
| --- | --- |
|  | Организация разработки и разработка плана управления качеством |
|  | Согласование планов управления качеством с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение планов управления качеством |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.42. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/42.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация аудитов качества |
| --- | --- |
|  | Анализ исполнения процессов проекта |
|  | Обеспечение инициирования и инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.43. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/43.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и обеспечение подтверждения уровня качества исполнения процессов |
| --- | --- |
|  | Организация и обеспечение подтверждения уровня качества внесенных изменений |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Анализировать входные данные |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление качеством в проектах |
|  | Конфигурационное управление |
|  | Предметная область |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.44. Трудовая функция

| Наименование | Приемо-сдаточные испытания (валидация) в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/44.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация приемо-сдаточных испытаний |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний |
| Необходимые умения | Проводить приемо-сдаточные испытания |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.45. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления требованиями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/45.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка плана управления требованиями |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления требованиями с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение плана управления требованиями |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление требованиями в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.46. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по выявлению требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/46.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и управление сбором данных |
| --- | --- |
|  | Организация и управление документированием собранных данных |
| Необходимые умения | Проводить интервью |
|  | Проводить анкетирование |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Управлять работами проекта |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выявления требований |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.47. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по анализу требований в проектах любого уровня сложности | Код | C/47.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация, выполнение работ и управление анализом требований |
| --- | --- |
|  | Организация, выполнение работ и управление специфицированием (документированием) требований |
|  | Организация и управление проверкой (верификацией) требований |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Разрабатывать документы |
|  | Управлять работами в проекте |
| Необходимые знания | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.48. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/48.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация согласования требований с заинтересованными лицами |
| --- | --- |
|  | Обеспечение запросов дополнительной информации по требованиям |
|  | Утверждение требований |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.49. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/49.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки договоров о неразглашении |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров о неразглашении |
|  | Организация подписания договоров о неразглашении |
|  | Организация мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.50. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/50.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и согласование финансирования проекта с заказчиком |
| --- | --- |
|  | Организация отслеживания своевременного поступления денежных средств |
|  | Осуществление экспертной поддержки реализации мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ |
| Необходимые умения | Планировать движение денежных средств |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.51. Трудовая функция

| Наименование | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/51.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация формирования требований к субподрядчикам |
| --- | --- |
|  | Организация разработки требований к выполняемым работам |
|  | Ведение предварительных переговоров |
|  | Осуществление экспертной поддержки планирования субподряда |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Разрабатывать тендерную документацию |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление субподрядом в проектах |
|  | Управление закупками в проектах |
|  | Управление персоналом в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.52. Трудовая функция

| Наименование | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/52.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и проведение квалификационного отбора субподрядчиков |
| --- | --- |
|  | Организация оценивания персонала субподрядчика |
|  | Ведение переговоров и организация заключения договоров субподряда |
|  | Осуществление экспертной поддержки подбора субподрядчиков |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Анализировать исходные данные |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление субподрядом в проектах |
|  | Управление закупками в проектах |
|  | Управление персоналом в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.53. Трудовая функция

| Наименование | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/53.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и согласование планов субподрядных работ |
| --- | --- |
|  | Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Контролировать выполнение работ |
|  | Анализировать входные данные |
| Необходимые знания | Управление субподрядом в проектах |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.54. Трудовая функция

| Наименование | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/54.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Производить приемо-сдаточные испытания |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.55. Трудовая функция

| Наименование | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/55.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления коммуникациями в проекте |
| --- | --- |
|  | Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проекте |
| Необходимые умения | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Управление коммуникациями в проекте |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.56. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/56.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и проведение анализа заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Организация создания реестра заинтересованных сторон проекта |
|  | Осуществление экспертной поддержки идентификации заинтересованных сторон проекта |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проекте |
| Необходимые знания | Управление коммуникациями в проекте |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.57. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/57.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение извещения заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Организация подготовки и рассылки отчетов об исполнении проекта |
|  | Представление проекта заинтересованным лицам проекта |
|  | Организация получения и получение обратной связи от заинтересованных лиц проекта |
| Необходимые умения | Подготавливать и представлять отчетность по проекту |
|  | Проводить презентации |
|  | Осуществлять коммуникации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.58. Трудовая функция

| Наименование | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/58.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение управления и управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
|  | Осуществление экспертной поддержки управления заинтересованными сторонами |
| Необходимые умения | Проводить переговоры |
|  | Проводить презентации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Управление заинтересованными сторонами проекта |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.59. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/59.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления рисками |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение плана управления рисками |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах |
|  | Проводить переговоры |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.60. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/60.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка реестра рисков |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за риски |
|  | Осуществление экспертной поддержки идентификации рисков |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проектах |
| Необходимые знания | Управлять рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.61. Трудовая функция

| Наименование | Анализ рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/61.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение качественного анализа рисков |
| --- | --- |
|  | Организация планирования и планирование работы с рисками |
|  | Осуществление экспертной поддержки анализа рисков |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Планировать работы в проектах |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.62. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/62.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение анализа эффективности работы с рисками |
| --- | --- |
|  | Организация и проведение анализа тенденций, осуществление переоценки рисков |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) |
|  | Осуществление экспертной поддержки анализа рисков |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные |
|  | Составлять прогноз |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Управление рисками проекта |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ООО "Научно-производственный центр "1С", город Москва |
| --- |
| Директор | Сафронов Александр Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1. | Межрегиональная общественная организация "Союз ИТ-директоров" (СоДИТ), город Екатеринбург |
| --- | --- |
| 2. | НО "Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий" (АП КИТ), город Москва |
| 3. | ООО "1С: Северо-Запад", город Санкт-Петербург |
| 4. | ООО "1С", город Москва |
| 5. | ООО "АйТиЛенд-Софт" (ITLand), город Санкт-Петербург |
| 6. | ООО "Акселот-М" (AXELOT), город Москва |
| 7. | ООО "Бизнес-Софт", город Саранск, Республика Мордовия |
| 8. | ООО "ВДГБ", город Москва |
| 9. | ООО "Директ проект", город Волгоград |
| 10. | ООО "Компания Амбер", город Санкт-Петербург |
| 11. | ООО "Компания КОМПЛИТ", город Санкт-Петербург |
| 12. | ООО "Точный учет Софт", город Смоленск |
| 13. | ООО "ТРИА", город Санкт-Петербург |
| 14. | ООО Научно-производственная фирма "Форус", город Иркутск |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.